Laboratorio 1: Optimización Combinatoria y Asignación de Recursos

Problema 1: Asignación de Tareas en un Equipo de Desarrollo Ágil
1. Define las tareas disponibles y sus puntos de historia.
# Tarea	Tarea	Puntos de historia	Prioridad
1	Optimización de la API principal	5	Maxima
2	Revisión de interfaz de usuario	3	Media alta
3	Integración de sistema de pagos	13	Alta
4	Actualización de documentación técnica	1	Media baja
5	Desarrollo de pruebas unitarias extendidas	21	Minima
6	Mejora de la respuesta del servidor	2	Media
7	Implementación de funciones de seguridad	2	Alta
8	Refactorización del código del módulo X	5	Media
9	Optimización de la base de datos	8	baja
10	Creación de un nuevo servicio de microservicios	13	Maxima
12	Implementación de interfaz de administración	21	alta

Datos del problema:
4 programadores, 2 semanas.
13 puntos de historia por programador → 52 puntos de historia máximos.

Maximiza la suma de las prioridades de las tareas completadas sin exceder la restricción de los puntos de historia.

Modelo matemático:
Conjuntos: T = {tareas}, H = {puntos historia} & P = {prioridades}
Variable de Decisión:
X _ t : binaria (1 si la tarea t se realiza y 0 si no se realiza).

Parámetros: Los puntos de historia H _ t donde { t in T } y las prioridades P _ t donde { t in T }

Función objetivo: max left ( sum from { { t in T } } { X _ t cdot P _ t } right )

Restricciones: { sum from { { t in T } } { X _ t cdot H _ t } leslant 52 }

Problema 2: Asignación de Trabajos a Trabajadores

5. Define los trabajadores disponibles y su tiempo de trabajo.
6. Define los trabajos y su ganancia.

# Trabajador	Horas
1	8
2	10
3	6

# Trabajo	Trabajo	Ganancia (USD)	Tiempo (Horas)
1	Consultoría	50	4
2	Análisis mod	60	5
3	Informes	40	3
4	Investigación	70	6
5	Deuda técnica	30	2

Modelo matemático:
Índices:
t = tareas
w = trabajador

Conjuntos:
Workers = {trabajadores}
HorasWorker = { { HW _ { w - 1 } , HW _ w , HW _ { w + 1 } } }
T = {tareas}
TareasGanancia = { { TG _ { t - 1 } , TG _ t , TG _ { t + 1 } } }
TareasCosto = { { TC _ { t - 1 } , TC _ t , TC _ { t + 1 } } }

Variable de desición
X _ wt : binaria, donde { { X _ wt = ~ } 1 } si la tarea t se asigna al trabajador w, y { { X _ wt = ~ } 0 } de lo contrario.

Función objetivo: max left ( sum from { { { w in W, } ~ { t in T } ~ } } { X _ wt cdot TG _ t } right )

Restricciones:
- sum from { { { w in W } ~ } } { X _ wt leslant 1 } para todo t en T
- sum from { { { { w in W } , } ~ { t in T } ~ } } { { X _ wt cdot TC _ t } { ~ leslant HW _ w } }

Problema 3: Problema Complejo de Misión Humanitaria en Zambia

Modelo matemático:
Índices:
a = aviones
r = recursos

Conjuntos:
Recursos = {recursos}
Valor = { { V _ { r - 1 } , V _ r , V _ { r + 1 } } }
Peso = { { P _ { r - 1 } , P _ r , P _ { r + 1 } } }
Volumen = { { VO _ { r - 1 } , VO _ r , VO _ { r + 1 } } }

A = {aviones}
Capacidad Peso = { { CP _ { a - 1 } , CP _ a , CP _ { a + 1 } } }
Capacidad Volumen = { { CV _ { a - 1 } , CV _ a , CV _ { a + 1 } } }

Variable de desición
X _ ar : binaria, donde { { X _ ar = ~ } 1 } si avion a se le asigna el recurso r, y { { X _ ar = ~ } 0 } de lo contrario.

Función objetivo: max left ( sum from { { { a in A, } ~ { r in R } ~ } } { X _ ar cdot V _ r } right )

Restricciones:
- sum from { { { a in A } ~ } } { X _ ar leslant 1 } para todo r en R
- { sum from { { { { a in A } , } ~ { r in R } ~ } } { X _ ar cdot P _ r } { ~ leslant ~ } CP _ a }
- { sum from { { { { a in A } , } ~ { r in R } ~ } } { X _ ar cdot VO _ r } { ~ leslant ~ } CV _ a }
- { X _ a2 { ~ = ~ } 0 ~ } para todo { a = 1 } (considerando r = 2 como el índice de medicinas y a = 1 como el avión 1, debido a que el avión 1 no puede transportar medicinas)
- { { X _ a3 + ~ } X _ a4 { ~ leslant ~ } 1 } para todo { a in A } (considerando r = 3 como equipos médicos y r = 4 como agua potable)